Hapifyme test

Revision History:

| Date | Description | Author |
| --- | --- | --- |
| 05.04.2025 | Test Plan | Timofte Alexandru Bogdan |

Table of Content:

- Introduction

  - Project Objective

  - Functionalities in Scope

  - Functionalities and Tests Out of Scope

- Test Process

  - Test Planning

    - Roles and Responsibilities

    - Entry Criteria

    - Exit Criteria

    - Risks

- Traceability Matrix

Introduction:

Pentru a defini cerințele de business ale aplicatiei HapifyMe, trebuie să luăm în considerare mai multe aspecte esențiale, inclusiv funcționalitățile principale, audiența țintă, obiectivele de afaceri și modelul de monetizare. Mai jos este o listă detaliată de cerințe:

1. Obiectivele aplicației

- Crearea unei platforme sociale care permite utilizatorilor să se conecteze, să partajeze conținut și să interacționeze.

- Creșterea bazei de utilizatori și maximizarea retenției acestora.

- Generarea de venituri prin publicitate, abonamente premium sau alte metode.

- Oferirea unei experiențe sigure și intuitive pentru utilizatori.

2. Funcționalități principale

a. Autentificare și gestionare conturi

- Creare cont prin email, telefon sau conturi externe (Google, Apple, Facebook).

- Logare securizată (2FA opțional).

- Recuperare parolă și resetare cont.

- Personalizare profil (poză, biografie, preferințe, setări de confidențialitate).

b. News Feed & Postări

- Creare și partajare postări (text, imagini, videoclipuri, linkuri).

- Algoritm de recomandare bazat pe preferințe și interacțiuni.

- Reacții la postări (like, love, etc.).

- Comentarii și răspunsuri la comentarii.

- Distribuire postări pe profil sau în grupuri.

c. Prietenii și Conectare între Utilizatori

- Cereri de prietenie și sugestii de prieteni.

- Urmărirea altor utilizatori (pentru conținut public).

- Blocare utilizatori și raportare conținut.

d. Mesagerie și Comunicare

- Chat în timp real (mesaje text, GIF-uri, emoji).

- Mesaje vocale și apeluri audio/video.

- Grupuri de chat.

- Notificări pentru mesaje noi.

e. Grupuri și Comunități

- Creare și gestionare grupuri tematice.

- Moderare de conținut și membri.

- Postări exclusive pentru grupuri.

f. Paginile și Business-uri

- Creare de pagini pentru companii, branduri și personalități publice.

- Instrumente de promovare și publicitate.

- Rapoarte despre engagement și audiență.

g. Marketplace (opțional)

- Listare de produse și servicii.

- Chat între vânzători și cumpărători.

- Sisteme de evaluare și recenzii.

h. Story-uri și conținut efemer

- Postări temporare care dispar după 24h.

- Suport pentru imagini, video și text.

- Filtre și efecte speciale.

i. Notificări și Interacțiuni

- Notificări push pentru mesaje, reacții și solicitări de prietenie.

- Posibilitatea de a personaliza tipurile de notificări primite.

j. Setări de confidențialitate și Securitate

- Gestionarea vizibilității postărilor și profilului.

- Controlul asupra datelor personale și a modului în care sunt utilizate.

- Opțiuni GDPR pentru descărcarea și ștergerea contului.

3. Cerințe Tehnice și Non-Funcționale

- Scalabilitate: Capacitate de a susține milioane de utilizatori activi.

- Securitate: Protecție împotriva atacurilor cibernetice și criptarea datelor.

- Performanță: Timp de răspuns rapid și încărcare optimizată a conținutului.

- Design Responsiv: Suport pentru desktop, mobil și tabletă.

- Accesibilitate: Adaptabilitate pentru utilizatori cu dizabilități.

4. Model de Monetizare

- Publicitate targetată (anunțuri sponsorizate, reclame video).

- Abonamente premium pentru funcționalități exclusive.

- Marketplace cu taxe de tranzacție.

- Funcții speciale pentru pagini business (promovare, analize avansate).

5. KPI-uri pentru succes

- Numărul de utilizatori activi zilnic (DAU) și lunar (MAU).

- Timpul petrecut pe platformă de utilizatori.

- Creșterea bazei de utilizatori.

- Venitul generat din reclame și abonamente.

2. Test Process:

| Tester | Responsibilities |
| --- | --- |
| Timofte Alexandru Bogdan | - New user testing |
|  | - Security testing |
|  | - Performance testing |

Entry Criteria:

Condițiile care trebuie îndeplinite înainte de a începe testarea:

- Specificațiile funcționale și de business sunt finalizate și aprobate.

- Mediul de test este configurat și stabil (backend, frontend, baze de date).

- Build-ul aplicației este disponibil și testabil (versiune stabilă).

- Test plan-ul este creat și acceptat de părțile interesate.

- Cazurile de test (test cases) sunt scrise, revizuite și pregătite.

- Datele de test sunt pregătite (ex: utilizatori, postări, mesaje fictive).

- Instrumentele de bug tracking și test management sunt disponibile.

Exit Criteria:

Condițiile care trebuie îndeplinite înainte de a încheia faza de testare sau a lansa aplicația:

- Toate cazurile de test critice și majore au fost executate.

- Nu există defecte critice sau blocante nerezolvate.

- Rata de succes a testelor depășește un prag minim acceptabil (ex: 95%).

- Testele de regresie sunt finalizate cu succes.

- Raportul de testare este complet și acceptat.

- Acceptarea formală de la QA și, dacă e cazul, de la client (UAT).

- Sistemul este stabil și performant conform cerințelor.

Risks:

Riscuri posibile ale aplicatiei HapifyMe

Tehnice:

- Probleme de scalabilitate la număr mare de utilizatori.

- Erori în sincronizarea datelor între client și server.

- Vulnerabilități de securitate (ex: XSS, CSRF, scurgeri de date).

- Crash-uri pe anumite versiuni de sistem de operare sau browser.

Funcționale:

- Buguri în fluxuri critice (postare, chat, autentificare).

- Algoritm greșit de feed/recomandări care afectează experiența utilizatorului.

- Probleme cu notificările push (lipsesc sau sunt în exces).

UX & Business:

- Interfață neintuitivă sau dificilă pentru utilizatorii noi.

- Funcții confuze sau comportamente neașteptate.

- Lipsa încrederii în platformă din cauza unor buguri vizibile sau erori de confidențialitate.

Riscuri de business:

- Lansarea cu defecte majore poate afecta reputația brandului.

- Probleme în modulul de monetizare (ex: reclame, plăți, abonamente).

- Conformitate legală incompletă (GDPR, COPPA etc.).

Traceability Matrix